软件技术开发书

向上少年综合运动能力AI诊断平台

体感摄像头 + RGB摄像头，不配置IMU传感器

| 甲方 | 向上少年 | 乙方 | 广东省应用音乐科技研发有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 | 体感摄像头+RGB摄像头纯视觉方案 | 文档版本 | V1.1 |
| 建设范围 | App + 后台 + 体测场地端 + 现场秩序自动化 + 年级/地区标准管理 | 文件密级 | 商务保密 |
| 编制日期 | 2026年8月1日 | 适用阶段 | 成交评审、合同附件、开发实施 |

本开发书描述纯视觉体测检测方案：以体感摄像头提供人体三维骨架和空间定位，以高速RGB摄像头增强球、脚、手和目标区域识别。

未经双方书面许可，本文件及相关技术信息不得向无关第三方披露。

目录

- 文档定位与方案摘要

- 建设范围与系统边界

- App及业务后台软件开发（含年级/地区标准）

- 体测场地端软件开发（含现场调度、安全联锁与多点协同）

- 7项体测评分规则落地

- 系统架构与技术栈

- 数据、接口与报告

- 算法与AI模型实施

- 开发计划与交付物

- 测试、验收与运维

定位 该方案适合优先降低硬件佩戴复杂度和现场操作成本的学校试点。正式评分完全由多机位视觉、场地标定和规则引擎完成，低置信度事件进入人工复核。

一、文档定位与方案摘要

本方案从零建设家庭端App、教师端/校长端、业务后台和体测场地端。体测部分采用两台体感/深度摄像头与一台高速RGB摄像头完成7项综合运动能力AI诊断，不要求学生佩戴手柄、腕带或其他传感器。系统通过多机位标定、人体骨架识别、球体/器材识别、动作状态机和评分规则输出每项0-5分及诊断报告；体测端同时建设名单队列、身份确认、自动叫号、安全联锁、断网降级、多测试点协同和补测闭环；App和后台同步支持按年级、班级、地区及贫困地区标签配置标准和统计口径，使集中测试能够按可追踪、可暂停、可恢复的流程自动推进。

二、建设范围与系统边界

| 范围 | 建设内容 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| App | 新建家庭端、教师端/校长端；包含首页、我的评测、课程、班级圈、健康档案、消息、学生管理、教师工作台和年级/地区标准展示 | 包含基础账号、孩子绑定、年级/班级、地区标签和角色能力；正式页面范围以原型确认为准 |
| 业务后台 | 新建用户班级、年级/地区标准、测评任务、规则版本、设备、成绩、报告、复核、内容运营和统计看板 | 首期独立部署；后续可对接校园身份、公众号、支付或第三方测评平台 |
| 体测场地端 | 摄像头采集、标定、骨架、球体、器材、7项事件、评分、证据回放和上传 | 一次测试一名学生，固定场地使用 |
| 硬件 | 2台体感/深度摄像头、1台高速RGB摄像头、边缘主机、场地标定物、显示器 | 不包含IMU手柄/腕带、智能球量产和考试级认证 |

三、App及业务后台软件开发

3.1 App建设原则

- 甲方无现有App，本项目按新建App、新建业务后台和新建体测场地端进行整体设计。

- 首期App需同步建设账号、孩子绑定、年级/班级、地区标签、课程、消息、报告和教师工作台等基础能力，并在2026年9月交付App一期可用版本。

- 体测能力作为“体质测评/运动表现测评”的核心模块建设，并与视力、口腔、心理等测评入口预留扩展关系。

- 家庭端关注签到、报告、课程建议和健康档案；教师端关注组织测评、看板、预警、复核和导出。

- 所有正式成绩由体测场地端和后台生成，App只展示状态、报告和交互入口。

3.2 App功能模块

| 端 | 页面/模块 | 主要功能 | 体测联动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家庭端 | 首页 | 顶部用户信息、活动推荐Banner、综合测评入口、快捷功能、专家团队、公益课堂、健康科普、底部导航 | 孩子切换、活动详情、测评继续、课程学习、健康推送 |
| 家庭端 | 我的评测 | 孩子信息、体质/视力/口腔/心理四类测评概览、身高柱状图、报告入口 | 体质测评接入身高、遗传身高、BMI、年级标准、地区标准和运动表现体测结果 |
| 家庭端 | 我的课程 | 公益课程、付费课程、体质/视力/口腔/心理分类、客服咨询 | 体测报告可推荐课程和训练建议 |
| 家庭端 | 班级圈 | 班级之星、本月打卡、延时课堂精彩瞬间、推荐课程、我的课程 | 体测达标、打卡和课程完成可进入班级互动 |
| 家庭端 | 我的 | 健康档案、我的课程、客服咨询、运动商城、消息中心 | 查看历史体测、报告、预警和补测通知 |
| 校长端 | 首页 | 全学校数据看板、测评完成率、问题分布、年级班级对比、地区/贫困地区分层 | 查看学校体测覆盖、风险趋势和项目达标情况 |
| 班主任端 | 首页 | 用户信息、身份切换、年级/班级健康概览、问题分布、快捷入口、学生列表、导出 | 组织班级或年级测评、查看预警、跟进未完成学生 |
| 体育老师端 | 首页 | 延时课程概览、学生管理、年级/班级排课、今日课程、延时上传 | 组织线下体测、查看排队和上传课程表现 |
| 教师端 | 班级圈 | 公告栏、发布动态、通知群发、家校互动 | 发布体测通知、课程打卡和训练提醒 |
| 教师端 | 我的 | 教师信息、权限、工作数据、设置 | 查看角色权限、消息和设备协作入口 |

图1  App与业务后台功能架构

3.3 关键业务流程

| 流程 | 软件处理逻辑 |
| --- | --- |
| 孩子切换 | 点击孩子头像/姓名 -> 查询家长绑定孩子列表 -> 选择孩子 -> 切换child_id -> 重新加载首页和报告 |
| 测评入口 | 进入我的评测 -> 判断体质/视力/口腔/心理完成状态 -> 未完成继续测评 -> 已完成查看报告 |
| 体测预约/签到 | 教师创建任务 -> 选择年级/班级与地区标准 -> 学生/家长查看安排 -> 现场扫码或教师点名 -> 进入排队和测试状态 |
| 体测结果 | 场地端生成分项成绩和诊断 -> 后台保存证据 -> App推送成绩 -> 家长查看报告和课程建议 |
| 教师复核 | 异常或低置信度结果进入复核 -> 教师查看视频/骨架/事件 -> 确认、作废或安排补测 |
| 课程推荐以及练习 | 体测诊断标签匹配课程与练习 -> 家庭端展示公益/付费课程 -> 记录学习进度和打卡 |

3.4 后台管理能力

- 基础数据：学校、校区、年级、班级、地区、贫困地区标签、学生、家长、教师、角色和权限。

- 测评任务：项目配置、年级标准、地区标准、规则版本、测试日期、测试点、参与年级/班级、排队和补测。

- 设备管理：场地端主机、摄像头、可选传感器、软件版本、在线状态和日志。

- 成绩管理：7项分数、总分35分、诊断标签、报告状态、复核状态和导出。

- 内容运营：活动Banner、专家团队、公益课堂、健康科普、课程推荐和消息通知。

- 统计看板：测评完成率、体质问题分布、风险学生、年级/班级趋势、地区及贫困地区分层、学校概览和教师工作量。

3.5 年级、地区与差异化标准管理

体测与App均需支持按年级、班级、地区和贫困地区标签组织数据。不同年级可绑定不同评分标准、报告解释和训练建议；不同地区可配置适用标准、展示口径和统计口径，便于后续面向普通地区、县域学校、贫困地区或专项公益项目分别出具结果。

年级标准：按小学、初中、高中或具体年级维护7项评分阈值、动作要求、报告解释和课程推荐规则，避免低年级和高年级混用标准。

地区标准：维护省市区县、学校所属区域、试点项目和地区标准版本，可按合同或教育主管部门要求选择，支持跨地区统计、对比和导出。

贫困地区标签：为学校或学生配置贫困地区/专项帮扶标签，不直接降低算法识别要求，但可影响报告说明、公益课程、服务策略和统计分组。

规则版本审计：每次测试记录grade_id、region_code、area_policy、standard_version和生效日期，复核时可追溯当时使用的标准。

教师端、校长端和后台看板默认支持按年级、班级、项目、地区和贫困地区标签筛选；家庭端只展示与当前孩子相关的年级标准和报告解释，不暴露其他学生或其他地区的敏感统计。

四、体测场地端软件开发

4.1 场地端组成

| 组成 | 建设内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 体感摄像头 | 人体三维骨架、足部落点、重心、关节角和场地深度信息 | 建议双机位覆盖，减少遮挡 |
| 高速RGB摄像头 | 球体轨迹、手/脚/球接触细节、目标命中和证据画面 | 建议60fps或更高，快门不低于1/500s |
| 场地标定 | 横杆、标志杆、投掷线、踢球线、目标区和边界 | 摄像头移动后必须重新标定 |
| 边缘主机 | 采集、算法、评分、缓存、上传和回放 | 正式计时和评分在本地完成 |
| 外接喇叭/音频播报 | 按名单自动叫号、倒计时、开始/结束、异常和补测提醒 | 建议有源音箱或场馆扩音系统，覆盖候测区和测试区 |
| 候测屏/现场大屏 | 显示当前学生、下一位学生、项目名称、测试状态和异常提示 | 可采用电视投屏、LED屏或场地端外接显示器 |
| 签到识别 | 扫码、刷卡、RFID或教师点名，将学生与本次测试会话绑定 | 首期可采用教师端点名+二维码，后续按学校条件扩展刷卡 |
| UPS/备用网络 | 主机短时断电保护、未完成会话恢复和网络中断时的本地运行 | 建议配置UPS；关键场次准备有线网络和4G/5G备用链路 |

4.2 体测流程

- 设备自检：摄像头、网络、磁盘、场地标定、规则版本和后台连接检查。

- 学生绑定：扫码、刷卡或教师点名绑定学生、年级、班级、地区标签、测试任务和本次会话。

- 项目引导：大屏或场地端展示项目、站位、倒计时、测试中状态和异常提示。

- 实时检测：采集人体骨架、球体/器材、场地坐标和关键动作事件。

- 评分诊断：按7项规则输出0-5分、总分、诊断文本、置信度和复核建议。

- 结果同步：上传成绩、证据片段、事件时间线和规则版本；断网时本地缓存。

4.3 现场秩序与自动化调度方案

为解决学校集中体测时学生排队混乱、老师反复点名、插队漏测、测试区拥挤和补测难追踪等问题，体测场地端应内置现场调度模块。该模块以后台名单和测评任务为依据，将每名学生自动推进到签到、候测、叫号、测试中、完成、待补测、缺席等状态，并通过外接喇叭和现场屏同步提示，让现场从“人工喊人”变成“系统按队列推进”。

现场组织原则 建议采用“一人测试、一人候测、一人预备”的节奏。系统只允许被叫号学生进入测试区，下一位学生在候测区准备，其余学生按班级或批次在等待区排队，老师主要处理异常和安全提醒。

| 环节 | 自动化处理 | 现场呈现 |
| --- | --- | --- |
| 名单导入与分组 | 从后台年级/班级名单、Excel或教师端任务生成测试批次，可按年级、班级、项目、男女生、地区标签或场地分组排序。 | 教师端显示本批次人数、未到人数、完成率和当前进度。 |
| 签到候测 | 支持二维码、刷卡/RFID或教师点名确认到场；签到后进入候测队列，未到学生自动保留状态。 | 候测屏显示当前、下一位和候测名单，减少学生围到测试区询问。 |
| 自动叫号 | 场地端按队列触发语音模板，例如“请张三到侧向滑步测试区准备”，支持重叫、跳过和插入补测。 | 外接喇叭播报，同时在大屏高亮学生姓名、年级、班级、项目和准备动作；公开模式可改用编号或脱敏姓名。 |
| 测试引导 | 学生进入识别区域后自动校验站位，倒计时开始；测试中屏幕和语音提示保持安静、开始、结束或重新站位。 | 测试区只显示当前学生，避免其他学生误入镜头或干扰识别。 |
| 异常与补测 | 对未到、误入镜头、遮挡、低置信度、设备异常和人工判定需重测的情况，自动进入补测队列并记录原因。 | 老师在教师端一键确认重测、跳过或作废，避免纸质记录丢失。 |
| 成绩闭环 | 完成后自动上传成绩、证据片段和状态；系统立即叫下一位学生，后台实时统计完成率。 | 学生端或家长端后续查看报告，现场无需围堵询问成绩。 |

| 配置项 | 作用 | 实施建议 |
| --- | --- | --- |
| 外接有源喇叭 | 播放叫号、倒计时、开始、结束、异常和补测提醒。 | 首期接入场地端音频输出；学校体育馆可接现有扩音系统。 |
| 候测屏/现场大屏 | 减少学生询问和围观，明确当前、下一位、项目和测试状态。 | 可使用电视、投影、LED屏或场地端副屏，不强依赖专用硬件。 |
| 教师端控制台 | 处理重叫、跳过、补测、人工确认、临时插入和安全暂停。 | 建议平板或笔记本操作，权限与后台教师账号绑定。 |
| 签到方式 | 确认学生身份，防止代测、漏测和成绩绑定错误。 | PoC阶段用教师点名或二维码；正式场景可扩展校园卡/RFID。 |
| 场地地贴/隔离带 | 明确等待区、候测区、测试区和离场路线。 | 属于低成本秩序物料，但对纯视觉识别和现场安全很有帮助。 |

4.3.1 队列状态机与操作审计

系统以学生、测试任务、项目和测试点为联合约束推进队列。每次自动流转或人工操作均记录操作人、时间、原状态、新状态、原因和设备编号，避免临时插队、补测或人工改分后无法追溯。

| 主流程 未签到 -> 已签到 -> 候测/预备 -> 已叫号 -> 身份确认 -> 测试中 -> 待确认 -> 已完成。异常可转入待复核、待补测、缺席或作废，处理完成后再回到允许的主流程节点。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 状态 | 进入条件与系统动作 | 允许的下一步 |
| 未签到 | 名单已导入但学生尚未到场，不进入自动叫号范围。 | 签到、标记迟到或缺席。 |
| 已签到 | 完成二维码、校园卡、编号或教师确认，绑定本次任务。 | 进入候测、取消签到。 |
| 候测/预备 | 按测试点容量进入队列；系统计算顺序和预计等待时间。 | 叫号、跳过、转移测试点。 |
| 已叫号 | 喇叭与屏幕同步提示；记录叫号次数和响应时间。 | 身份确认、重叫、跳过或缺席。 |
| 测试中 | 身份和站位确认后锁定会话，禁止同项目重复开始。 | 待确认、安全暂停或测试失败。 |
| 待确认 | 算法完成评分并生成证据，等待置信度检查或教师确认。 | 完成、待复核、待补测或作废。 |
| 已完成 | 成绩、证据、规则版本和状态写入本地并同步后台。 | 只允许按权限发起复核或补测。 |
| 异常状态 | 包括待复核、待补测、迟到、缺席和作废，必须记录原因。 | 按权限恢复候测、重新测试或结束任务。 |

4.3.2 测试区安全联锁

安全联锁优先于自动计时和评分。任一联锁条件触发时，系统暂停倒计时、停止生成正式成绩，并通过教师端、现场屏和语音给出一致提示；条件恢复后需自动复检，必要时由教师确认继续。

| 联锁条件 | 系统处理 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- |
| 多人进入测试区 | 检测到两人及以上时禁止开始；测试中出现多人则安全暂停并保留现场证据。 | 区域只保留当前学生并重新完成站位检查。 |
| 非当前学生误入 | 身份或跟踪目标不一致时停止评分，提示无关人员退出。 | 当前学生重新确认身份和起始站位。 |
| 场地未清空/站位错误 | 器材、球或人员未复位时不启动倒计时。 | 场地复位、目标区域无遮挡且站位满足规则。 |
| 摄像头/标定/同步异常 | 锁定正式测试入口，不允许用缺失数据生成分数。 | 设备恢复并通过自检、同步与标定复核。 |
| 磁盘空间或主机异常 | 停止接收新学生，保存当前会话并提示运维处理。 | 空间、温度、进程和存储写入检查全部通过。 |
| 人工紧急停止 | 教师端一键停止采集、倒计时、叫号和队列自动推进。 | 确认现场安全后，由有权限教师手动恢复。 |

4.3.3 断网与设备故障降级

场地端在测试开始前下载任务、名单、规则、语音模板和必要的学生身份信息。网络中断后继续完成本地排队、叫号、采集、评分和证据保存；恢复联网后通过唯一会话编号和幂等同步机制补传，确保成绩和队列事件不重复、不丢失、不错绑。

| 异常场景 | 降级方式 | 恢复与追踪 |
| --- | --- | --- |
| 后台/网络中断 | 启用本地名单、队列、规则和事件日志，允许已下载任务继续测试。 | 恢复后按会话编号增量补传，自动对账并提示冲突。 |
| 喇叭故障 | 现场屏继续显示叫号；教师端提供手动叫号和重试。 | 记录故障时间、漏播事件和人工处理结果。 |
| 大屏故障 | 保留语音叫号和教师端私有界面，不影响当前会话绑定。 | 恢复后重新订阅当前队列状态。 |
| 单摄像头掉线 | 立即暂停正式评分，不使用单机低质量结果替代正式成绩。 | 设备重连并通过时间同步、画面和标定检查后恢复。 |
| 边缘主机重启 | 从本地事务日志恢复未完成队列；测试中会话标记为待处理。 | 教师选择继续、作废或补测，系统保留重启前证据。 |
| 存储空间不足 | 达到告警阈值时提示清理；达到停止阈值时禁止新测试。 | 释放空间并通过写入测试后方可恢复。 |

4.3.4 多测试点统一调度

系统支持多个项目、多个测试点并行运行。每个测试点配置独立station_id、项目、设备组、队列容量和状态，总控台统一查看在线情况、当前学生、排队人数、预计等待时间和异常告警，并在不拆分进行中会话的前提下进行动态分流。

| 能力 | 调度规则 | 现场作用 |
| --- | --- | --- |
| 测试点注册 | 绑定项目、机位、设备、规则版本和可用状态；未通过自检不接收学生。 | 避免把学生分配到不可用测试点。 |
| 队列分配 | 按班级/批次、项目顺序、测试点容量和预计耗时生成分配结果。 | 减少某一项目拥堵和无序换场。 |
| 动态分流 | 测试点暂停时，只迁移未开始学生；测试中会话保持原测试点归属。 | 避免成绩、视频和学生身份错绑。 |
| 补测管理 | 补测队列按项目和原因归集，可指定原测试点或空闲测试点。 | 老师无需维护纸质补测名单。 |
| 总控看板 | 展示完成率、各点吞吐、平均等待、最长等待和故障状态。 | 便于现场负责人及时增开、暂停或调整测试点。 |

4.3.5 身份确认、播报与隐私保护

公开大屏和喇叭只展示现场组织所需的最少信息；教师端私有界面用于完整身份确认。首期不默认采用人脸识别，优先使用校园卡、二维码或号码牌与教师确认组合，降低未成年人影像和身份信息的额外处理风险。

| 控制项 | 实现要求 | 建议配置 |
| --- | --- | --- |
| 身份绑定 | 校园卡/二维码/号码牌至少一种，与教师端姓名、年级、班级和任务进行二次确认。 | 连续测试中身份错绑应为0；补测生成新的会话编号。 |
| 教师端显示 | 仅授权教师查看完整姓名、必要照片、历史状态和异常原因。 | 采用角色权限、自动锁屏和操作审计。 |
| 公开屏显示 | 支持完整姓名、脱敏姓名或号码三种模式，由学校按场景选择。 | 默认显示年级/班级+脱敏姓名/号码，完成后及时移出。 |
| 语音播报 | 支持姓名读音字典、预生成语音、音量控制、重叫和编号播报。 | 嘈杂场地采用喇叭+大屏双通道提示。 |
| 数据保存 | 视频、骨架、成绩和日志分别配置保存期限、访问范围、导出和删除策略。 | 导出记录用途、操作人和时间，敏感日志脱敏。 |

4.4 方案专属实现

| 模块 | 实现方式 | 验收关注 |
| --- | --- | --- |
| 人体识别 | 通过深度摄像头骨架SDK获取关键点，结合多视角融合和滤波 | 关键阶段关节点可见率、关节角稳定性 |
| 球体识别 | RGB目标检测+颜色/形状跟踪+深度空间约束 | 球体遮挡、运动模糊和误检控制 |
| 接触事件 | 通过手/脚与球的距离、相对速度变化和视频帧插值判定 | 手球、脚球、球触地等事件复核 |
| 低置信度处理 | 遮挡、球体丢失、关键点缺失时标记待复核 | 不得静默生成正式扣分 |

4.5 硬件选型与多机同步基线

硬件型号在M3底层验证通过后冻结为项目BOM。正式部署不得在未完成兼容性、帧率、驱动和同步回归的情况下随意更换摄像头、固件或驱动版本。

| 对象 | 最低工程要求 | 验收与维护 |
| --- | --- | --- |
| 体感/深度摄像头 | 双机同型号；骨架/深度输出不低于30fps；覆盖完整测试区并提供稳定时间戳。 | 锁定型号、固件、SDK和驱动版本，变更后重新回归。 |
| 高速RGB摄像头 | 不低于1080p/60fps，快门速度不低于1/500s，曝光与白平衡可锁定。 | 验证球体、手脚接触和快速运动无明显拖影。 |
| 边缘主机 | 满足三路视频并行采集与推理；配置独立GPU、NVMe存储、有线网络和UPS。 | 连续150人运行时无降频、丢帧和不可恢复故障。 |
| 时间同步 | 统一单调时钟和帧时间戳，记录设备偏移并持续监测漂移。 | 多机关键帧时间偏差不超过系统采集帧率下的1帧。 |
| 空间标定 | 保存内参、外参、地面和目标区域版本；机位移动后自动判定标定失效。 | 标定检查点平均误差不超过5厘米。 |
| BOM与备件 | 形成型号、数量、接口、线缆、支架、供电和备件清单。 | 现场至少准备关键线缆、电源和一套可快速替换方案。 |

五、7项体测评分规则落地

| 项目 | 关键识别事件 | 评分落地 |
| --- | --- | --- |
| 连续双脚障碍跳 | 起跳、落地、越障、缓冲、触碰和停顿 | 完成数量、起落同步、屈膝缓冲、连续性 |
| 侧向滑步 | 身体朝向、脚步交叉、膝角、重心高度和移动距离 | 5项技术指标，每项1分 |
| 倒退平衡 | 有效倒退步、横杆边界、触地、扶物和停顿 | 按有效步数0-5分 |
| 接球-上手掷准 | 接球、屈肘缓冲、衔接、上手投掷、越线和命中 | 5项连续动作指标 |
| 手运球绕杆 | 手触球、球触地、反弹、绕杆、抱球、漏杆和失控 | 5分起评，按错误扣分 |
| 脚运球变向 | 脚触球、球速/方向变化、球距、绕杆、手触球和停顿 | 5分起评，按错误扣分 |
| 定点踢准 | 支撑脚、踢球腿摆动、触球、身体控制和目标命中 | 动作技术3分+结果2分 |

评分原则 7项均保留原始采集数据、动作事件数据和等级得分。后续规则阈值调整时，应优先复用原始数据重新回放，避免重新采集。

六、系统架构与技术栈

图2  纯视觉体测检测技术架构

6.1 软件分层

| 层级 | 模块 | 技术要点 |
| --- | --- | --- |
| 采集层 | 双深度摄像头、高速RGB摄像头、场地标定物 | 人体、球体、器材和场地区域采集 |
| 边缘算法层 | 骨架追踪、目标识别、视觉融合、状态机和评分 | 不依赖佩戴设备，依赖机位和标定质量 |
| 业务层 | App、教师端、后台、报告和复核 | 统一规则版本、成绩和证据文件 |

6.2 推荐技术栈

| 模块 | 建议技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 移动App（双系统ios 安卓） | 新建App采用原生开发 | 家庭端、教师端、报告和消息 |
| 管理后台 | Vue 3 / TypeScript / Vite / Element Plus | 规则、任务、设备、成绩、复核和看板 |
| 业务服务 | Java 21 / Spring Boot 3.x / OpenAPI | 用户、班级、任务、成绩、报告和权限 |
| 数据存储 | PostgreSQL / Redis / MinIO | 结构化数据、缓存、视频/图片/证据文件 |
| 场地端 | Windows 11 / C++20 / C# / gRPC / SQLite | 采集、算法、计时、评分和离线缓存 |
| 视觉算法 | OpenCV / ONNX Runtime / TensorRT / Body Tracking SDK | 人体骨架、球体、器材、场地线和目标识别 |
| 运维部署 | Docker / Nginx / 日志采集 / 版本发布 | 测试、灰度、回滚、监控和审计 |

6.3 工程规范

- 所有评分规则在边缘主机执行，App和大屏不得独立决定成绩。

- 摄像头、骨架SDK和目标识别模型必须通过适配层接入，便于替换硬件。

- 所有低置信度片段保留视频、骨架、事件和算法版本，进入复核流程。

- 同一版本算法离线回放同一数据必须得到一致结果。

七、数据、接口与报告

7.1 核心数据对象

| 对象 | 字段内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| StudentProfile | 学生、家长、学校、校区、年级、班级、地区编码、贫困地区标签、身高体重、年龄段 | App和后台基础数据 |
| TestTask | 任务、项目、年级标准、地区标准、规则版本、测试点、排队和状态 | 组织现场测试 |
| SensorSession | 采集设备、测试点、标定/同步版本、帧偏移、起止时间、原始文件索引 | 证据追溯、同步检查和故障恢复 |
| ActionEvent | 起跳、落地、接球、出手、触球、过线、命中、停顿和终止 | 评分引擎输入 |
| ScoreResult | 7项分数、总分、扣分原因、置信度和复核状态 | App报告和教师看板 |
| DiagnosisReport | 诊断文本、能力标签、训练建议、课程推荐 | 家庭端展示 |
| TestQueue | 批次、测试点、名单顺序、叫号次数、完整状态机、预计等待和异常原因 | 多点调度、自动叫号和进度统计 |
| TestStation | 测试点、项目、设备组、规则版本、队列容量、在线/暂停/故障状态 | 多测试点注册、分流和总控看板 |
| QueueEvent | 学生、会话、原状态、新状态、操作人、原因、时间、离线同步状态 | 现场操作审计、故障恢复和数据对账 |
| RuleStandard | 年级、性别/年龄段、地区类型、贫困地区策略、7项阈值、报告口径、生效日期和版本状态 | 差异化评分、报告解释和历史追溯 |

7.2 接口范围

| 接口域 | 接口内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 身份与授权 | 登录态、角色、孩子切换、教师身份切换 | App/后台统一鉴权 |
| 测评任务 | 创建任务、查询排队、签到、开始、结束、补测 | 教师端与场地端共用 |
| 成绩报告 | 成绩查询、诊断详情、历史趋势、课程推荐 | 家庭端核心 |
| 证据复核 | 视频片段、骨架/事件时间线、复核意见、作废/确认 | 教师端和后台 |
| 内容运营 | 活动、专家、课程、科普、消息 | 承接源DOCX功能分区 |
| 设备运维 | 设备在线、版本、日志、标定状态、异常码 | 场地端管理 |
| 现场调度 | 名单、身份确认、状态流转、叫号、跳过、补测、多点分流、暂停和离线对账 | 教师端、总控台、后台和各体测场地端共用 |
| 隐私与审计 | 公开信息模式、数据保存期限、导出审批、删除任务和操作日志 | 未成年人数据最小展示和全过程追踪 |
| 标准与地区 | 年级标准、地区标准、贫困地区标签、规则版本查询和标准生效校验 | App、后台、场地端在测试前使用同一标准 |

八、算法与AI模型实施

纯视觉方案的算法重点在多机位空间标定、人体骨架稳定性、球体/器材识别和接触事件判定。第一阶段不从零训练人体骨架模型，但需要针对现场球、杆、目标区和典型遮挡样本进行目标识别与阈值调优。

8.1 模型训练边界

- 不从零训练人体骨架基础模型，优先使用成熟骨架SDK。

- 球体、标志杆、目标区和场地线可训练轻量目标检测模型或采用颜色/形状规则。

- 手/脚/球接触以几何距离、速度变化和视频帧复核为主，疑难样本进入人工复核。

- 若甲方要求减少复核比例，需要增加数据采集量和专用模型训练。

8.2 数据采集与标注

样本需按年级、性别、身高体型、地区类型、贫困地区标签、服装、光照和测试熟练度分层采集。训练/调优数据与独立验收数据应按学生维度隔离，独立验收集不得参与模型训练、阈值调节或规则修改，防止验收结果虚高。

| 数据类型 | 采集安排 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 标准正确样本 | 每项15-30名熟练人员，每人5-10次；覆盖不同身高、速度和左右侧动作 | 建立7项标准动作、事件和时间基线 |
| 计划错误样本 | 按漏杆、越线、失控、不同步、停顿、未命中等错误类型分层采集 | 支撑扣分规则、阈值和复核策略 |
| 学生参数调优集 | 建议150-300名学生，按年级、性别、身高体型、地区类型、贫困地区标签和熟练度分层 | 用于模型适配、阈值调节和误判分析 |
| 复杂场景样本 | 覆盖遮挡、多人误入、球体丢失、衣着变化、逆光和运动模糊 | 验证安全联锁、低置信度和异常处理 |
| 独立验收集 | 建议100-200名未参与训练/调优的学生，覆盖不同年级、地区标签和贫困地区标签，测试前锁定名单与规则版本 | 作为得分一致率、事件误差和覆盖率的正式验收依据 |
| 重复性样本 | 建议30-50名学生在相同条件下重复测试2-3次 | 评估同人重复测试稳定性和设备漂移 |

九、开发计划与交付物

本项目按“2026年9月交付App一期，9月起进入月度服务与版本迭代，体测场地端和算法持续推进”的成交节奏规划。由于甲方无现有App，8月优先完成App原型、账号、角色、年级/班级、地区标准和报告基础能力；9月完成App一期交付并启动每月服务。体测场地端、算法调优、学校试运行和独立验收按后续里程碑弹性推进，剩余服务和版本迭代费用于2027年9月底前结清。

9.1 总报价

总报价 人民币贰拾肆万捌仟元整（¥248,000）不含税。其中2026年9月App一期交付验收款为14.8万元；剩余10万元作为2026年9月至2027年9月期间的月度服务费及版本迭代费用，按三期付款规划执行，并于2027年9月底前付完。硬件采购、云资源、第三方服务、短信/支付/公众号等外部平台费用及新增需求，以双方正式合同、采购询价和书面变更为准。

| 费用项 | 金额 | 付款节点与说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目总价 | 24.8万元（不含税） | 覆盖本方案首期App、后台、体测场地端软件、规则算法、服务支持和约定版本迭代范围。 |
| 第一期：App一期交付验收款2026年9月 | 14.8万元 | 2026年9月App一期交付并完成阶段验收后支付；包含App基础功能、后台基础能力、年级/地区标准基础配置和报告闭环。 |
| 第二期：服务与迭代费第一阶段2026年9月至2027年2月 | 5万元 | 覆盖2026年9月至2027年2月的按月服务、问题修复、现场支持和版本迭代，建议于2027年2月底前结算。 |
| 第三期：服务与迭代费第二阶段2027年3月到2027年9月 | 5万元 | 覆盖2027年3月至2027年9月的按月服务与版本迭代，剩余费用于2027年9月底前结清。 |
| 不含事项 | 另行确认 | 硬件设备采购、税费、云资源、第三方服务费、短信/支付/公众号等平台费用和合同外新增需求。 |

9.2交付物

| 编号 | 交付物 |
| --- | --- |
| D01 | 需求规格说明书、App页面范围、年级/地区标准配置和7项评分规则配置 |
| D02 | 系统总体设计、接口设计、数据库设计、权限设计和差异化标准设计 |
| D03 | 家庭端、教师端、校长端和管理后台前端模块 |
| D04 | 体测场地端采集、标定、检测、评分和上传程序 |
| D05 | 算法模型、规则引擎、离线回放和标注工具 |
| D06 | 部署脚本、运维手册、用户手册和培训材料 |
| D07 | 验收记录和问题整改清单 |
| D08 | App一期交付包（2026年9月）、双系统App安装包与体测客户端（10月） |
| D09 | 现场状态机、安全联锁、断网降级、多测试点调度、叫号和补测流程配置 |
| D10 | 硬件BOM、摄像头/驱动版本清单、时间同步与空间标定基线 |
| D11 | 分层数据采集计划、标注规范、独立验收集清单和验证报告 |
| D12 | 身份绑定、公开播报、年级/地区/贫困地区标准配置、数据保存、导出删除和操作审计配置说明 |

9.3 版权归属与第三方授权

本项目开发形成的软件系统、业务后台、体测场地端程序、App功能模块、规则配置、技术文档、交付资料及项目实施过程中形成的可复用技术成果，其版权/著作权归甲乙双方共同所有；双方在本项目及双方约定业务范围内均可依合同使用相关成果。

如有第三方需要使用、复制、部署、销售、转授权或基于本项目成果进行商业化应用，应另行购买技术版权或取得书面授权；授权范围、授权期限、使用地域、费用标准、源代码开放范围、二次开发边界和责任承担由相关方另行协商确认。

如甲方后续希望买断相关技术版权、取得排他性使用权或要求乙方不得向其他主体复用相关技术成果，双方应就买断费用、买断范围、交付清单、维护义务、第三方组件限制和违约责任另行协商，具体以正式合同或补充协议约定为准。

十、测试、验收与运维

10.1 验收指标

| 指标 | 建议目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7项得分一致率 | 各项目>=93%，总体目标95% | 与双人复核裁决对比；待复核样本单列并报告自动判定覆盖率 |
| 关键事件时间误差 | <=0.10秒 | 起跳、落地、接球、出手、触球等 |
| 场地点位误差 | <=5厘米 | 标定检查点平均误差 |
| 球体/器材识别有效率 | >=95% | 关键阶段统计，遮挡样本单列 |
| 连续运行 | 150人连续测试无不可恢复故障 | 断网可缓存并恢复上传 |
| App闭环 | 签到、成绩、报告、复核和消息全流程通过 | 家庭端与教师端均覆盖 |
| 现场秩序自动化 | 100人连续队列流程完成率>=95% | 签到、叫号、测试、复核、补测和缺席状态全程可追溯 |
| 身份绑定 | 连续100人身份错绑率为0 | 二维码/校园卡/编号与教师确认；补测不得覆盖原会话 |
| 队列与播报 | 状态一致率100%，指令/叫号响应<=2秒 | 喇叭、大屏、教师端、总控台和后台状态一致 |
| 安全联锁 | 预设异常场景阻断率100% | 多人、误入、设备/标定异常和紧急停止时不得生成正式成绩 |
| 断网恢复 | 恢复后数据完整率100%，重复提交为0 | 名单、队列、成绩、证据和操作日志自动对账 |
| 多测试点 | 支持1-8个测试点配置，状态同步<=3秒 | 实际硬件点数按采购验收；不足部分可通过模拟测试点验证 |
| 现场吞吐 | 正式验收不低于M8实测基准的90% | 按项目分别记录每小时完成人数、平均等待和最长等待 |
| 多机时间同步 | 关键帧偏差<=系统采集帧率下的1帧 | 连续运行记录帧偏移与漂移告警 |
| 独立数据验收 | 锁定数据集达到本表算法指标 | 验收集不得用于训练、阈值调节或规则修改 |
| 年级/地区标准匹配 | 规则匹配准确率100% | 同一学生测试时必须正确匹配年级、地区、贫困地区标签和规则版本，并可在报告和复核中追溯 |

10.2 测试范围

- App测试：页面、流程、角色权限、孩子切换、年级/班级筛选、地区/贫困地区标签、课程、消息、报告、弱网和兼容性。

- 后台测试：任务、成绩、规则、复核、统计、导出、权限和审计。

- 场地端测试：设备自检、标定、采集、断网缓存、回放、异常和连续测试。

- 算法测试：7项正确样本、错误样本、低置信度样本和回归数据集。

- 安全测试：未成年人数据权限、公开屏脱敏、语音播报模式、接口鉴权、文件访问、导出审计、日志脱敏和删除机制。

现场调度测试：完整状态流转、重叫、跳过、临时插入、缺席、补测、多人误入和安全暂停。

故障演练：断网、喇叭/大屏故障、摄像头掉线、主机重启、存储不足和恢复对账。

数据验收：使用冻结的独立验收集复核得分一致率、事件误差、自动判定覆盖率、重复性以及年级/地区标准匹配准确性。

实施条件 纯视觉方案要求固定场地、受控光照、明确器材颜色和稳定机位。若现场遮挡严重或希望降低复核比例，可在第二阶段升级为视觉+IMU融合方案。

—— 文档结束 ——